# BÁO CÁO MINI PROJECT: DỰ ÁN MOTOGO

LINK BẢNG TRELLO CÔNG KHAI:

https://trello.com/invite/b/6ae1498ab55e4bf81aa476c1/ATTI88d1c9ebff455f1aed99efb8f9b791cd58145331/motogo

# HẠNG MỤC 1: PHÂN RÃ EPIC – FEATURE

Epic 1: Đảm bảo khách thuê tìm và đặt được xe ưng ý một cách nhanh chóng (Giá trị: Rút ngắn thời gian chốt đơn xuống dưới 5 phút).

Feature 1.1: Tìm kiếm và lọc xe theo thời gian thực: Bao phủ FR-11, FR-12, FR-13.

Feature 1.2: Đặt xe, giữ chỗ và thanh toán cọc: Bao phủ FR-16, FR-17, FR-18, FR-22.

Epic 2: Giúp chủ cửa hàng tối ưu công suất kho xe và không bỏ lỡ khách (Giá trị: Lấp đầy kho xe, tăng doanh thu, tránh trùng lịch).

Feature 2.1: Quản lý thông tin và trạng thái kho xe: Bao phủ FR-06, FR-07, FR-08.

Feature 2.2: Quản lý và xử lý đơn thuê: Bao phủ FR-09, FR-19.

Epic 3: Xây dựng quy trình bàn giao minh bạch để bảo vệ quyền lợi hai bên (Giá trị: Giảm tỷ lệ tranh chấp xuống dưới 3% số đơn).

Feature 3.1: Biên bản giao xe điện tử có bằng chứng ảnh: Bao phủ FR-26, FR-27.

Feature 3.2: Nhận lại xe và ghi nhận phụ phí: Bao phủ FR-28, FR-29.

# HẠNG MỤC 2 & 6: DANH SÁCH USER STORY VÀ MỨC ƯU TIÊN

Bảng tóm tắt 8 User Story, tỷ lệ Must là 4/8 = 50% (Thỏa mãn ràng buộc).

| Mã | User Story | Truy vết | Priority | SP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| US-01 | Là khách thuê, tôi muốn tìm xe theo khoảng thời gian để chỉ xem những xe còn trống. | FR-11 | Must | 8 |
| US-02 | Là khách thuê, tôi muốn xe được giữ chỗ 30 phút khi đặt để có thời gian thanh toán cọc. | FR-17 | Must | 5 |
| US-03 | Là chủ cửa hàng, tôi muốn nhận thông báo đơn mới để xác nhận kịp thời trong 15 phút. | FR-19 | Must | 3 |
| US-04 | Là nhân viên cửa hàng, tôi muốn chụp ảnh xe khi bàn giao để có bằng chứng về tình trạng xe. | FR-26 | Must | 5 |
| US-05 | Là chủ cửa hàng, tôi muốn cấu hình giá thuê riêng cho cuối tuần để tối ưu hóa doanh thu. | FR-07 | Should | 3 |
| US-06 | Là khách thuê, tôi muốn ký điện tử trên màn hình để xác nhận biên bản giao xe nhanh chóng. | FR-27 | Should | 3 |
| US-07 | Là nhân viên cửa hàng, tôi muốn xem đối chiếu ảnh lúc giao và trả để phát hiện vết xước mới. | FR-28 | Should | 5 |
| US-08 | Là khách thuê, tôi muốn lưu xe vào mục yêu thích để xem lại sau khi đăng nhập. | FR-15 | Won't | 2 |

Giải trình lý do xếp hạng ưu tiên (MoSCoW):

US-01 (Must): Bắt buộc phải có để khách thỏa mãn nhu cầu lớn nhất: "biết chắc xe còn trống vào đúng ngày cần".

US-04 (Must): Việc chụp ảnh khi giao là cốt lõi để loại bỏ tranh chấp về vết xước.

US-03 (Must): Chủ cửa hàng cần xác nhận đơn nhanh trong 15 phút, nếu không khách sẽ hủy và nền tảng mất giao dịch.

US-08 (Won't): Chức năng lưu yêu thích không đóng góp vào luồng chốt đơn nhanh hay giảm tranh chấp. Ở phiên bản MVP đầu tiên, ưu tiên nguồn lực cho các luồng thanh toán và giao nhận trước.

# HẠNG MỤC 3: BẢNG TỰ ĐÁNH GIÁ INVEST

| Mã US | I | N | V | E | S | T |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US-01 | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt (Kiểm tra được luồng) |
| US-02 | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt (Test case 30p) |
| US-XX | Đạt | Đạt | Chưa đạt | Chưa đạt | Chưa đạt | Chưa đạt |

Viết lại Story không đạt (US-XX):

Bản trước: "Là chủ cửa hàng, tôi muốn quản lý đơn thuê để sử dụng hệ thống hiệu quả."

Bản sau (Chính là US-03): "Là chủ cửa hàng, tôi muốn nhận thông báo đơn mới để xác nhận kịp thời trong 15 phút."

Giải thích sửa: Từ "quản lý" quá chung chung. Đã sửa thành hành động cụ thể "nhận thông báo và xác nhận trong 15 phút".

# HẠNG MỤC 4 & CẤU TRÚC TRÌNH BÀY: CHI TIẾT 3 STORY ƯU TIÊN CAO NHẤT

Mã story: US-01
User Story: Là khách thuê, tôi muốn tìm xe theo khoảng thời gian để chỉ xem những xe còn trống.
Truy vết: FR-11, BR-06
Mức ưu tiên: Must
Story Point: 8
Acceptance Criteria: AC-01, AC-02, AC-03

AC-01 (Luồng chính): Given khách truy cập trang tìm kiếm, When nhập ngày giờ lấy trả và bấm Tìm, Then hệ thống trả về danh sách xe trống trong toàn bộ thời gian đó.

AC-02 (Ngoại lệ): Given khách đang tìm kiếm, When không có xe nào trống thỏa mãn điều kiện, Then hệ thống hiển thị "Không tìm thấy xe" và gợi ý thay đổi ngày giờ.

AC-03 (Tham chiếu BR-06): Given xe "AirBlade 01" đang có đơn giữ chỗ từ 8h-12h ngày 01/11, When khách tìm kiếm xe vào khoảng 9h-11h cùng ngày, Then xe "AirBlade 01" không xuất hiện trong kết quả.

Mã story: US-02
User Story: Là khách thuê, tôi muốn xe được giữ chỗ 30 phút khi đặt để có thời gian thanh toán cọc.
Truy vết: FR-17, BR-03
Mức ưu tiên: Must
Story Point: 5
Acceptance Criteria: AC-01, AC-02, AC-03

AC-01 (Luồng chính): Given khách đã chọn xe và bấm tạo đơn, When đơn được tạo thành công, Then hệ thống khóa xe đó trong 30 phút trên kho lưu trữ.

AC-02 (Ngoại lệ): Given đơn đang trong thời gian giữ chỗ 30 phút, When quá hạn mà khách chưa thanh toán cọc, Then hệ thống tự hủy đơn và mở lại trạng thái xe.

AC-03 (Tham chiếu BR-03): Given khách tạo đơn có tổng tiền thuê là 1.000.000 VNĐ, When hệ thống tính toán chi phí, Then số tiền cọc yêu cầu thanh toán là 300.000 VNĐ.

Mã story: US-04
User Story: Là nhân viên cửa hàng, tôi muốn chụp ảnh xe khi bàn giao để có bằng chứng về tình trạng xe.
Truy vết: FR-26
Mức ưu tiên: Must
Story Point: 5
Acceptance Criteria: AC-01, AC-02, AC-03

AC-01 (Luồng chính): Given nhân viên mở biên bản giao xe, When chụp đủ 6 góc ảnh và nhập số km, Then hệ thống cho phép hoàn tất bước giao xe.

AC-02 (Ngoại lệ): Given nhân viên đang làm biên bản, When tải lên chưa đủ 6 ảnh, Then nút hoàn tất bị khóa và hiển thị cảnh báo đỏ.

AC-03 (Ngoại lệ mất mạng): Given nhân viên đang tải ảnh bàn giao lên, When mất kết nối mạng internet, Then ảnh được lưu nháp tại máy và tải tiếp khi có mạng.

# HẠNG MỤC 5: DEFINITION OF DONE (DOD)

Bộ 5 điều kiện DoD (Áp dụng chung):

Code đã được review và phê duyệt bởi ít nhất 1 thành viên khác chưa? (Có/Không)

Toàn bộ các Acceptance Criteria của Story đã được Tester kiểm thử Pass 100% chưa? (Có/Không)

Không còn bất kỳ lỗi nào ở mức độ Blocker hoặc Critical trên Jira chưa? (Có/Không)

Tính năng đã hiển thị đúng trên thiết bị di động (Responsive dưới 768px) chưa? (Có/Không)

Tài liệu hướng dẫn sử dụng cho người dùng đã được cập nhật chưa? (Có/Không)

Giải thích sự khác biệt giữa DoD và AC:

AC là điều kiện nghiệm thu chức năng nghiệp vụ riêng biệt. DoD là tiêu chuẩn chất lượng kỹ thuật chung áp dụng cho mọi User Story.

Ví dụ từ US-02: AC kiểm tra đếm ngược 30 phút. DoD yêu cầu code đếm ngược 30 phút phải được review và responsive trên mobile.

# HẠNG MỤC 7: BẢNG ƯỚC LƯỢNG STORY POINT

Story chuẩn (Baseline): US-03 (Nhận thông báo và xác nhận đơn). Điểm mốc: 3 SP.

| Mã US | SP | Căn cứ so sánh |
| --- | --- | --- |
| US-01 | 8 | Khó hơn nhiều. Truy vấn query phức tạp, check khoảng thời gian. |
| US-02 | 5 | Khó hơn một chút. Cần cài đặt Cronjob quét DB. |
| US-04 | 5 | Khó hơn một chút. Cần xử lý UI Camera, validate ảnh. |
| US-05 | 3 | Tương đương. Dựng schema cấu hình giá. |
| US-06 | 3 | Tương đương. Tích hợp thư viện Canvas. |
| US-07 | 5 | Khó hơn một chút. UI chia đôi màn hình, map ảnh. |

Xử lý Story vượt quá 13 Point:

Story gốc bị quá khổ: US-09 "Là quản trị viên, tôi muốn cấu hình tham số hệ thống và xem tất cả các báo cáo doanh thu, đánh giá, khiếu nại" (Ước lượng: 20 SP).

Tách thành: US-09A (Cấu hình tham số - 5 SP), US-09B (Báo cáo doanh thu - 8 SP), US-09C (Báo cáo khiếu nại - 5 SP).

# HẠNG MỤC 8: KẾ HOẠCH SPRINT 1

Sprint Goal: Khách thuê có thể tìm kiếm xe trống theo thời gian và đặt giữ chỗ thành công.

Giả định Velocity: 25 Story Points/Sprint.

Sprint Backlog: US-01 (8 SP) + US-02 (5 SP) + US-03 (3 SP) + US-05 (3 SP) = 19 SP.

Bảng phân rã Task cho US-02 (5 SP):

| Tên Task | Phân loại | Giờ dự kiến |
| --- | --- | --- |
| T1: Cập nhật Schema Database | Database | 2 h |
| T2: Viết API tạo Booking và khóa xe | Backend | 6 h |
| T3: Viết Worker hủy đơn quá hạn | Backend | 8 h |
| T4: UI đếm ngược thời gian | Frontend | 6 h |
| T5: Unit Test | Testing | 3 h |

# PHỤ LỤC A: NHẬT KÝ VAI TRÒ

| Vai trò | Quyết định | Căn cứ |
| --- | --- | --- |
| Product Owner | Đẩy US-08 xuống Won't. | Chưa cấp thiết cho MVP. |
| Scrum Master | Giới hạn tổng Point Sprint 1 ở 19 SP. | Dành buffer thời gian setup hạ tầng. |
| Dev Team | Tách US-09 (20 SP). | Story > 13 SP có độ rủi ro lớn. |

# PHỤ LỤC B: CÂU HỎI VÀ GIẢ ĐỊNH

Câu hỏi 1: Hệ thống có cho phép một khách thuê nhiều xe trong cùng một đơn đặt hàng hay không?

Giả định: Chỉ cho phép đặt 1 xe trên 1 đơn hàng.

Ảnh hưởng: Nếu sai, phải thay đổi DB từ 1-1 sang 1-N.

Câu hỏi 2: Xử lý thế nào nếu đã thanh toán cọc nhưng đến giờ nhận xe khách không xuất hiện?

Giả định: Tự động hủy đơn sau khi trễ giờ nhận xe 2 tiếng, cửa hàng hưởng 100% cọc.

Ảnh hưởng: Nếu sai, gây khiếu nại lớn khi khách bị delay chuyến bay.